THIẾT KẾ BACKLOG CHO TÍNH NĂNG THEO DÕI CHUYẾN GHÉP

Bài tập sáng tạo – Agile & Scrum | Đề xuất gửi Product Owner (Đức) xem xét

# Phần 1 – Thiết kế Epic → Feature → User Story

Bài toán và phạm vi: khách đi xe ghép không biết xe đang đón ai, bao giờ đến lượt mình và phải làm gì khi có vấn đề. Phạm vi Epic là trải nghiệm của khách đã được ghép trong một chuyến đang diễn ra; chưa gồm chia tiền, thanh toán hay ứng dụng của tài xế.

EPIC: Theo dõi chuyến ghép

FEATURE 1: Theo dõi hành trình và thứ tự đón (trả lời “đón ai” và “bao giờ đến lượt”)

└─ S1.1: As a khách đã được ghép, I want xem vị trí xe và thứ tự đón các khách trong chuyến, so that tôi biết xe đang đón ai.

└─ S1.2: As a khách đã được ghép, I want xem thời gian dự kiến xe đến đón tôi và được cập nhật khi thay đổi, so that tôi biết bao giờ đến lượt mình.

FEATURE 2: Hỗ trợ khách khi có vấn đề (trả lời “phải làm gì”)

└─ S2.1: As a khách đang trong chuyến, I want báo sự cố nhanh bằng một nút kèm lựa chọn có sẵn, so that vấn đề của tôi được ghi nhận ngay.

└─ S2.2: As a khách đang trong chuyến, I want gọi hoặc nhắn tổng đài hỗ trợ từ ngay màn hình chuyến, so that tôi liên hệ được ngay mà không phải đi tìm số.

Mỗi story chỉ làm một việc cho khách và độc lập với story còn lại (S2.2 không cần S2.1), nên vừa trong một Sprint và đạt INVEST.

# Phần 2 – Sắp xếp Product Backlog theo D.E.E.P

| Thứ tự | User Story | Lý do ưu tiên theo giá trị cho khách | Mức chi tiết theo D.E.E.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1.2: Thời gian dự kiến đến đón | Mọi chuyến đều dùng và trả lời thẳng câu hỏi “bao giờ đến lượt”, giảm chờ đợi và việc khách hủy chuyến. | Chi tiết nhất: có tiêu chí chấp nhận đầy đủ và ước lượng |
| 2 | S1.1: Vị trí xe và thứ tự đón | Mọi chuyến đều dùng và trả lời câu hỏi “đón ai”, nhưng bổ sung sau thời gian dự kiến vì khách cần mốc thời gian trước. | Khá chi tiết, có tiêu chí cơ bản và ước lượng |
| 3 | S2.2: Liên hệ tổng đài từ màn hình chuyến | Chỉ dùng khi có vấn đề nhưng giá trị an toàn cao và làm đơn giản. | Vừa phải: mô tả ngắn và ước lượng sơ bộ |
| 4 | S2.1: Báo sự cố nhanh | Khách đã có kênh liên hệ ở S2.2 nên báo sự cố có cấu trúc làm sau cùng. | Ít chi tiết nhất: tiêu đề kèm ước lượng sơ bộ |

Story cần chi tiết nhất: S1.2. Theo D.E.E.P, hạng mục đầu danh sách sắp được đưa vào Sprint nên phải chi tiết vừa đủ để Developers làm ngay, trong khi hạng mục ở cuối còn xa và có thể thay đổi (Emergent) nên chỉ cần ước lượng sơ bộ (Estimated). S1.2 còn phụ thuộc dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ, nên cần làm rõ trước cách nhận dữ liệu và cách tính khi chậm hoặc mất kết nối.

# Phần 3 – Xử lý tình huống

Tình huống 1 – Burndown đi ngang 3 ngày vì đối tác bản đồ chưa bàn giao dữ liệu vị trí

- Dấu hiệu nhận biết: đường thực tế đi ngang 3 ngày liền (số Story Points còn lại không giảm) trong khi đường lý tưởng vẫn giảm đều, nên khoảng cách với đường lý tưởng tăng dần, là dấu hiệu bị chặn.

- Ai xử lý và xử lý thế nào: Developers nêu vướng mắc ngay ở Daily Scrum của ngày đầu tiên đường không giảm; Scrum Master (Lan) gỡ rào cản bằng cách làm việc với đối tác bản đồ. Trong lúc chờ, Developers làm các việc không phụ thuộc dữ liệu vị trí (như S2.2) hoặc dùng dữ liệu giả lập; nếu cần đổi phạm vi thì Đức quyết định, và phụ thuộc này được ghi vào Retrospective.

Tình huống 2 – Đức muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog để “làm một lần cho xong”

- Ai xử lý và xử lý thế nào: Scrum Master giải thích rằng Sprint Backlog do Developers chọn dựa trên năng lực của đội, còn Đức giữ quyền thứ tự Product Backlog. Tại Sprint Planning, Developers chỉ nhận số story đã đủ chi tiết và vừa năng lực (ví dụ S1.2 và S1.1 với một Sprint Goal rõ), phần còn lại ở Product Backlog tiếp tục được làm mịn.

- Lý do: nhận nguyên Epic vượt khả năng hoàn thành trong một Sprint và bỏ qua phản hồi; làm từng phần nhỏ giúp khách xem sớm và Đức điều chỉnh các story sau theo phản hồi.